| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾT LUẬN TẠI PHIÊN HỌP THÁNG 8 NĂM 2023

Thực hiện Thông báo kết luận số 2715/TB-UBND ngày 25/8/2023 của UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 8 năm 2023. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung yêu cầu tại kết luận | Kết quả | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |
| 1 | Quan tâm những diện tích cây trồng bị thiệt hại, vận động người dân trồng lại, trồng bổ sung để đảm bảo kế hoạch được giao | Ngay sau khi thiên tai xảy ra do mưa lũ, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các mô hình liên kết và xây dựng kế hoạch sản xuất cây vụ Đông, như sau: - Tiếp tục duy trì các mô hình liên kết trên địa bàn huyện như: chanh leo quy mô 70,23 ha; bí xanh 6,2 ha tại các xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Ta Gia; Dưa chuột 05 ha tại các xã Mường Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim; dưa dấu 4,72 ha tại Mường Kim; dâu tây 1,2 ha tại xã Mường Than, Mường Cang; nho hạ đen 0,2 ha tại xã Hua Nà... - Tiếp tục triển khai các mô hình liên kết sản phẩm trên địa bàn huyện với các Công ty: Phúc An Phát (Mô hình trồng ớt liên kết là 22 ha: HTX Nông nghiệp sạch Mường Than 12 ha; xã Mường Kim 07 ha, Phúc Than 03 ha). Chương trình GOC (Mô hình liên kết: dưa chuột, bắp cải hiện đang phối hợp với Công ty khảo sát thực địa tại các xã: Mường Than, Tà Mung, Mường Cang, Hua Nà). Công ty Đồng Giao tiếp tục thu mua sản phẩm chanh leo. - Đối với diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại không thể khôi phục được, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn vận động tuyên truyền Nhân dân trồng cây vụ Đông như: cây ngô, ớt, khoai tây và các loại cây rau màu khác trong vụ Đông. |  |
| 2 | Rà soát đánh giá các chỉ tiêu NTM bị ảnh hưởng do mưa lũ, tham mưu vận dụng các nguồn vốn để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao. | Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát và đánh giá các tiêu chí NTM bị ảnh hưởng do mưa lũ; phối hợp tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. |  |
| 3 | Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN huyện tham mưu chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lũ, thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời theo quy định. | Tham mưu UBND huyện đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND huyện về thành lập tổ rà soát, kiểm tra đánh gia tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Than Uyên; Quyết định 3081/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện về thành lập tổ rà soát, kiểm tra đánh gia tình hình các hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp do thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Than Uyên. Kết quả sau khi kiểm tra, rà soát cụ thể: * Thiệt hại về nhà ở: 338 nhà ở bị thiệt hại, trong đó: 151 nhà phải di dời khẩn cấp, 20 nhà bị thiệt hại trên 70%, 08 nhà thiệt hại từ 50-70%; 43 nhà thiệt hại từ 30-50%; 116 nhà thiệt hại dưới 30%; * Thiệt hại về cơ sở giáo dục: 3/12 xã bị ảnh hưởng, cụ thể: Xã Khoen On 04 điểm trường; Tà Mung 02 điểm trường, Mường Kim 01 điểm trường; * Thiệt hại về nông nghiệp: Thiên tai do mưa lũ đã làm ảnh hưởng, thiệt hại ban đầu 283,3 ha cây trồng các loại; 12,987 ha ao cá; 09 lồng cá (972 m3); 86 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 1.674 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tại các xã (Mường Mít, Hua Nà, Phúc Than, Mường Kim, Khoen On, Ta Gia, Tà Mung, Mường Cang, Mường Than và thị trấn Than Uyên); * Thiệt hại về thủy lợi, nước sinh hoạt: Mưa lũ làm hư hỏng 53 công trình thuỷ lợi, CNSH (25 công trình nước sinh hoạt, 28 công trình thủy lợi); * Thiệt hại về giao thông: Mưa lũ đã làm sụt lún, sạt lở 392 điểm, chiều dài 5.340m của 55 tuyến đường liên xã, nội bản, đường sản xuất; với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 21.320 m3. Hư hỏng 02 cầu (01 cầu treo nối bản Mùi 1 sang Mùi 2, xã Khoen On do bị lũ cuốn cuốn trôi mất một đoạn; hỏng 01 cầu tạm tại bản Phiêng Cẩm, xã Mường Cang do bị lũ cuốn trôi) và 06 cống thoát nước. * Công trình khác: Mưa lũ làm hư hỏng 13 công trình kè và các công trình khác. * Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hoàn thiện các biên bản, báo cáo tổng hợp thiện hại làm việc với các đoàn làm việc với các đồng chí phó chủ tịch, chủ tịch UBND tỉnh vào làm kiểm tra và làm việc với UBND huyện, tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn bị thiệt hại kiểm tra, xác minh tập trung tổ chức khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban nắm bắt địa bàn để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng, chống và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại. |  |
| II | Trung tâm Phát triển quỹ đất |  |  |
| 1 | Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; lưu ý chủ động thực hiện ngay những nơi người dân đã đồng thuận. | - Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Khu vực xã Phúc Than huyện Than Uyên): + Đã chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định phê duyệt lần 6 cho 5 hộ gia đình. + 03 hộ đã đồng thuận, đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường (hộ Thào A Chơ, Phan Văn Ngọc và Hà Văn Phương). + 02 hộ không phải bồi thường theo Thông báo thu hồi đất gồm hộ ông Phan Văn Kim đã chết và chuyển thừa kế toàn bộ đất, tài sản cho hộ ông Phan Văn Ngọc và hộ bà Nguyễn Thị Hòa do điều chỉnh phạm vi GPMB không ảnh hưởng đến diện tích đất của gia đình. + Tiếp tục tuyên truyền, vận động 03 hộ gia đình còn lại đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. - Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Hạng mục: Tuyến kè Bản Lướt, xã Mường Kim): Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 24/24 hộ gia đình (trong đó 01 hộ còn một phần diện tích đất chưa có giá đất cụ thể), đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt và đúng quy định. - Công trình Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu: Đã chi trả xong tiền bồi thường cho 29 hộ theo phương án được duyệt. - Dự án Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất Khu Nà Phạ, xã Mường Kim: Đang chi trả tiền bồi thường cho 161 hộ đã phê duyệt tại xã Mường Kim (148/161 hộ đã nhận tiền). - Dự án sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên nhà văn hoá Bản Lướt, xã Mường Kim: Đã tuyên truyền, vận động được 02 hộ đồng thuận dự thảo phương án bồi thường. Đang tiếp tục tuyên truyền, vận động 01/9 hộ còn lại chưa đồng thuận với dự thảo Phương án bồi thường. - Dự án đường nối từ Quốc lộ 32 (Km344+480) đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, TĐC và phát triển kinh tế - xã hội khu 8: 01 hộ gia đình đã đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường; dự kiến trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 9/2023. - Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với Ban QLDA, UBND xã, UBMTTQ xã Mường Than cùng với đơn vị tư vấn đo đạc tiến hành họp triển khai công tác đo đạc GPMB dự án. - Dự án Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên: Đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc GPMB. |  |
| III | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  |  |
| 1 | Chuẩn bị nội dung giám sát về thực hiện kiến nghị sau Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Kết luận của Kiểm toán nhà nước, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giai đoạn 2020-2022 (lĩnh vực Tài chính - Ngân sách) | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã chủ động phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các kiến nghị sau Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giai đoạn 2020-2022 (lĩnh vực Tài chính - Ngân sách) và tổng hợp kết quả thực hiện theo đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trình UBND huyện ký, ban hành gửi Đoàn giám sát. |  |
| IV | Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông |  |  |
| 1 | Tiếp tục nắm bắt tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Ban Tổ chức chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 đã phân công cho các xã, thị trấn; các cơ quan thành viên Ban Tổ chức. Kịp thời báo cáo đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo kịp thời. | Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tham mưu UBND huyện chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ tổ chức chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung các hoạt động đảm bảo theo Kế hoạch và nhiệm vụ được phân công. Các nội dung chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều nội dung phong phú, thu hút nhiều lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. |  |
| V | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  |
| 1 | Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm tình hình học sinh đi lao động xa chưa về. Chỉ đạo các trường chuẩn bị công tác khai giảng năm học 2023-2024. | Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm tình hình học sinh chưa ra lớp và không có mặt trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền Nhân dân cho con em trở về địa phương tiếp tục đi học. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/9/2023 vẫn còn 47 học sinh không có mặt trên địa bàn (Khoen On 14, Mường Kim 10, Phúc Than 08, Tà Mung 08, Ta Gia 03, Hua Nà 01 , Mường Mít 01, Mường Cang 01, Tà Hừa 01) |  |
| 2 | Tham mưu phân công các các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới tại các xã, thị trấn để động viên các thầy cô giáo và học sinh. | Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường chuẩn tốt các điều kiện và tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học 2023-2024; tham mưu UBND huyện mời các Đoàn đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia tại các trường. |  |
| VI | Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện |  |  |
| 1 | Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn địa bàn trong thời gian tổ chức Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023. | Công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn địa bàn trong thời gian tổ chức Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 đã được triển khai đồng bộ, kịp thời. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo và giữ vững, không có phức tạp xảy ra. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, địa điểm diễn ra các sự kiện trên địa bàn huyện. |  |
| VII | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng |  |  |
| 1 | Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. | - Tăng cường bám sát hiện trường thi công, giám sát, quản lý chất lượng công trình đang triển khai thực hiện; hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thanh quyết đối với các dự án hoàn thành trong năm 2023; giải ngân, thanh toán, tạm ứng vốn các dự án theo kế hoạch được giao chi tiết cho từng nguồn vốn, dự án. - Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã thị tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo, thời gian và tiến độ thực hiện của dự án; đặc biệt chú trọng một số dự án trọng điểm như (Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa Bản Lướt xã Mường Kim, huyện Than Uyên; dự án san gạt mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư mới đoạn từ đường vào bản Én Nọi đến trạm cây xăng số 13 xã Mường Than; dự án Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên; dự án Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ, xã Mường Kim, huyện Than Uyên; Đường nối QL32 đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên; dự án Sắp xếp ổn định dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tà Mung) 1. Công tác giải ngân: Giải ngân kế hoạch vốn 67.330/161.375 triệu đồng đạt 41%. tăng 2,1% so với so với cùng thời kỳ báo cáo tháng trước. 2. Công tác quyết toán: Trong năm 2023 đã chuyển hồ sơ quyết toán 50 công trình theo quy định. 3. Công tác GPMB: Hiện nay cơ bản chưa công trình nào thực hiện xong đối với dự án có thu hồi, bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cụ thể như sau: + Dự án Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa Bản Lướt xã Mường Kim, huyện Than Uyên tổng số 19 hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất thực hiện dự án, đến thời điểm báo cáo đã có 17/19 hộ gia đình đã đồng thuận và nhận tiền bồi thường, hiện tại vướng mắc 02 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường với lý do đơn giá bồi thường về đất ở, đất trồng cây hàng năm và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu trên đất theo đơn giá bồi thường quá thấp so với thực tế và chưa có phương án di chuyển đến nơi ở mới. + Dự án Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ, xã Mường Kim, huyện Than Uyên: Đối với khu vực Tà Mung cơ bản đã xong; khu vực Mường Kim tổng 221 hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất thực hiện dự án, đến thời điểm báo cáo đã có 169/211 hộ gia đình đã đồng thuận với dự thảo được lập; 15/221 hộ chưa nhận tiền đền bù; 18/211 hộ gia đình chưa đồng thuận với dự thảo được lập với lý do đơn giá bồi thường về đất ở, đất trồng cây hàng năm và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu trên đất theo đơn giá bồi thường quá thấp so với thực tế; khu vực đường sản xuất Nà Phạ chưa thống nhất với xã về phương án GPMB để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. + Dự án đường nối QL32 đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên; dự án có 03 hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện thu hồi đất, 02 hộ đã nhất trí với phương án đã nhận tiền đền bù, còn 01 hộ vướng mắc đến nay đã có phương án Tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, dự kiến thực hiện xong trước 15/10/2023 để có mặt bằng triển khai thực hiện dự án. + Dự án san gạt mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư mới đoạn từ đường vào bản Én Nọi đến trạm cây xăng số 13 xã Mường Than: đến thời điểm báo cáo đã hực hiện xong bước phê duyệt thiết kế - dự toán đo đạc bản đồ và phối hợp UBND xã họp nhân dân thông báo triển khai dự án, tiến hành đo đạc thực địa, cắm mốc phạm vi bị ảnh hưởng khi thu hồi đất. + Dự án Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên: đến thời điểm báo cáo đang phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất, sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán đo đạc bản đồ làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt; dự án đã triển khai họp nhân dân thông báo kế hoạch triển khai dự án đồng thời tiến hành đo đạc thực địa, cắm mốc phạm vi bị ảnh hưởng khi thu hồi đất. + Dự án Sắp xếp ổn định dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tà Mung: đến thời điểm báo cáo đã san gạt xong mặt bằng bản Nậm Pắt trên đất do UBND xã Tà Mung quản lý dự kiến bố trí sắp xếp cho 5 hộ; đối mặt bằng bản Nậm Mở thuộc phạm vị đất nhân dân canh tác dự kiến bố trí cho 24 hộ chuyển đến nay chưa san gạt do vướng mắc công tác thu hồi đất để thực hiện dự án (chưa có kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ đo đạc thực hiện thu hồi). |  |

Ngày 25/8/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp sơ kết tháng 8 năm 2023. Sau khi nghe các Ủy viên UBND huyện báo cáo nội dung tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện kết luận 10 nội dung và giao 7 cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó:

* 05/10 nội dung đã thực hiện hoàn thiện.

* 05/10 nội dung đang tiếp tục triển khai:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tiếp tục duy trì các mô hình liên kết trên địa bàn huyện.

+ Về Nông thôn mới: Rà soát đánh giá các chỉ tiêu NTM bị ảnh hưởng do mưa lũ, tham mưu vận dụng các nguồn vốn để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; lưu ý chủ động thực hiện ngay những nơi người dân đã đồng thuận.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kiểm tra việc thực hiện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.